常德市妇幼保健院

医疗资料管理项目二期

服务范围及要求

2022年2月

一、总体要求

1.1将纸质医疗资料建立数字化信息系统，解决医疗资料存储空间不足及数字化医疗资料在网上查询调阅问题。

1.2完成医院2019年至2021年在院医疗资料数字化工作，采用数字成像仪通过人工将纸质医疗资料拍摄成彩色和黑白的数字化医疗资料，按图片的方式进行归档，然后通过专用软件实现调阅查询打印等功能。

1.2 医疗资料数字化时所用的所有设备由中标方提供。

1.3工期要求：签订合同后5个月内完成。

1.4操作简易，流程简洁，制作速度快。

1.5质量要求：按国家标准验收合格。

1.6所有医疗资料的数字化制作必须在院内指定地点进行，数字化制作完成以后，必须恢复原状，按照医院指定地点打包、编码、堆放等，并提供病案保管专用箱。如在制作时丢失或损坏医疗资料，中标方按相关规定处理和赔偿。

1.7医疗资料内容涉及病人隐私，中标方不得用任何手段和理由将数据传播给第三方，由此引发的一切损失均由中标方承担相关法律责任。

1.8医疗资料管理软件要能实现对医疗资料放大、缩小、旋转，首页信息数据应完整，ICD编码准确，可按住院号、医疗资料号、姓名、身份证号或诊断等相关条件进行查找，并具备管理查阅者的功能（查看医疗资料者需医疗资料室授权），医疗资料管理软件与数据库必须对医院方完全开放，医院拥有所有密码与权限。

1.9在医生站要能随时查阅病人以前医疗资料，中标方要免费提供接口与医院所有相关系统的链接。

1.10医疗资料管理软件系统必须保证每天24小时安全运行，并有冗余备份。

1.11随着医院的业务在不断发展，系统必须能改进、扩充、维护。

1.12报价：医疗资料数字化单页报价。

二、技术要求

2.1系统数据采取数据双备份，与原有纸质医疗资料内容完全相同。

2.2符合中华人民共和国档案行业标准：《纸质档案数字化技术规范》。

2.3倾斜角度：数字化影像要求端正清晰，即使少量倾斜的影像数量控制在5%以内，且倾斜角度不大于1度。

2.4病案信息可缩小放大旋转，首页信息齐全并可查询统计，全部权限交予院方。

2.5影像支持24位真彩色和黑白二值两种图像模式，可进行全彩色拍摄。图像文件进行加密，加密后文件需使用专用解密软件后方能使用常规浏览软件浏览图像文件。

2.6影像支持分辨率调节，可根据具体需求和实际情况调节。

2.7提供标准通用接口与医院HIS系统、电子病历、RIS、LIS、PACS等系统进行数据的交换和链接；并且可以提供B/S客户端地址方便嵌入医院各业务系统进行数据的查询和使用。

2.8病案检索与阅读：系统能够提供灵活的病案检索功能，以确保准确的检索到符合条件的病历数据，并且通过调阅功能实现病案阅读。

2.9近3年内,承担过医院医疗资料管理项目5例及以上。

2.10投标人具备自主研发的《数字化病案管理系统》《病案数字化信息采集系统》软件著作权。

2.11投标人为软件企业，具有“软件企业证书”（符合T/SIA002 2017标准）。

2.12投标人为高新技术企业，具有“高新技术企业证书”。

2.13投标人系统必须与医疗资料管理项目一期实现无缝对接，出具证明材料，必要时准备现场演示资料及说明。

三、软件功能

3.1医疗资料借阅、查询、统计、质检、打印、定位、条形码管理等与电子病历HIS系统无缝链接。

3.2可供选择不同种类的打印用途：根据患者不同需要，设置打印项目；满足分类打印申请要求，集中快速打印。

3.3若由于特殊情况导致缺页，可选择单页打印进行补打。

3.4根据预设单价及份数，自动计算收费金额、找零金额。

3.5对于已完成数字化加工的纸质病案，有专业定位系统对病案进行条码标识和归档排序，完成标识后由专人按照指定序号存放在指定号码的病案保管箱中，经过严格检查和核对后进行封箱操作，然后将纸箱放置在指定存储位置。在需要使用原始纸质病案的时候可以通过条码或病案号轻松定位到该病案存放信息，其中包括库房序号、库位序号、保管箱编号、病案在保管箱中的位置，然后通过查询信息快速方便的查找到该病案。

3.6可以制作在打印时叠加上去的水印，并且在打印病案的时候可以将其叠加到病案图片上。

3.7系统能对系统使用过程进行记录，特别是对阅读、 打印等操作，应能够保存这些操作的用户名，操作内容（例如阅读或打 印了某份病历的某几页），操作时间等。系统能对病案的利用情况进行统计，包括病案的阅读申请、打印申请、阅读情况、打印情况进行统计分析，并形成报表。

四、其他要求

4.1供应商负责永久免费售后服务。

4.2供应商负责软件系统运行的稳定性，负责提供系统及应用软件长期的免费升级服务。

4.3培训服务：负责培训系统维护及相关使用人员。

4.4系统若出现故障，技术人员必须2小时内到现场解决。

4.5付款方式：合同签订后预付总金额的30%作为启动资金，项目全部验收后付款总金额的60%。验收正式运行一年后付清余款。结算时以实际完成页数乘以页单价进行结算。

| 序号 | 评审项目 | 评审内容及规则 | 标准分值 | 总分100分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价部分 | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计10分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价/投标报价×投标报价分值10分。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 10分 | 10分 |
| 二 | 商务部分 | 1、投标人近3年内（2019年2月至今）,承担过医院病案数字化业绩的，每例计5分，满分10分。（提供合同复印件并加盖公章）； 2、投标人提供投标人自主研发的《数字化病案管理系统》《病案数字化信息采集系统》软件著作权，满分10分，每缺一个扣5分，不提供计0分。（提供证书复印件并加盖公章）； 3、投标人为软件企业，提供“软件企业证书”（符合T/SIA002 2017标准），满足计3分，否则计0 分。（提供软件企业证书复印件并加盖公章）； 4、投标人为高新技术企业，提供“高新技术企业证书”，满足计3分，不满足计0分。（提供高新技术企业证书复印件并加盖公章） 5、投标人提供近一年内任意一次依法缴纳税收及本省社会保险的证明，满足计4分，否则计0分。（缴税证明、本省社保证明复印件并加盖公章）。 | 30分 | 30分 |
| 三 | 技术及服务部分 | 1、系统采用B/S架构，可扩展性、可维护性高，0-5分。（提供截图并加盖公章）； 2、系统提供多种病案查询检索方式（如关键字检索、组合检索、病案号批量检索），0-5分。（提供截图并加盖公章）； 3、系统能提供多种病案打印方式（如快速打印、控件打印、套餐打印），0-5分。（提供截图并加盖公章）； 4、系统能提供电子书的病案阅读方式，0-5分。（提供截图并加盖公章）； 5、系统能支持病案网上借阅、审批功能，且系统管理端需要定时提醒审批请求，0-5分。（提供截图并加盖公章）； 6、能实现医院病案管理系统及电子病历系统等接口，0-5分。（提供截图并加盖公章）； 7. 系统权限管理提供多种管理方式（如用户组管理、用户组权限、科室管理、病案权限配置、访问权限控制、医学分类模板、水印自由设置等），0-5分。（提供截图并加盖公章）； 8. 投标人系统必须与医疗资料管理项目一期实现无缝对接，出具证明材料，必要时准备现场演示资料及说明，满足计10分，不满足计0分； 9.售后服务计划、期限、响应时间、服务方式、服务内容、以及验收培训等方案完全满足招标文件要求的，其合理程度及完善程度，0-10分； 10.方案编制完整、科学、合理，质量控制措施和手段合理，时间安排合理，有明确的保证措施，服务体系完善，0-5分。 | 60分 | 60分 |